Uchwała Nr74/XVII/2008

Rady Gminy w Opatowie

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów

na lata 2008-2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy w Opatowie u c h w a l a co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 67/XVI/2007 Rady Gminy w Opatowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Opatów na lata 2008-2013 wprowadza się  zmianę w Rozdziale VI Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych Gminy Opatów w latach 2008-2013, o brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy

w Opatowie Nr 74/XVII/2008 r.

z dnia 20.02.2008 r..

## VI. Tabelaryczne ujęcie projektów inwestycyjnych Gminy Opatów w latach 2008-2013

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w PLN) | Źródła finansowania | Planowane wydatki w latach (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów (projekt komplementarny z zadaniem nr 2) | 2008 – 2010 | 9 000 000 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013; Budżet gminy | 300 000 | 2 700 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów (projekt komplementarny z zadaniem nr 1) | 2008 - 2010 | 4 000 000 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013, Budżet gminy | 300 000 | 3 500 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice – etap II | 2008 – 2009 | 3 700 000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Budżet gminy | 1 700 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże | 2011 – 2013 | 6 200 000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet Gminy | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 200 000 | 2 000 000 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe | 2011 - 2013 | 3 200 000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet gminy | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| Budowa dróg |
| 1. | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Wilkowiecku | 2008 | 500 000 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013, Budżet gminy | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Leśna w Waleńczowie | 2009 | 450 000 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013, Budżet gminy | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budowa drogi gminnej Opatów – Iwanowice Małe | 2010 | 800 000 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013, Budżet gminy | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowa drogi gminnej w Zwierzyńcu Pierwszym. | 2010 | 800 000 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013, Budżet gminy | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sieć wodociągowa |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w Waleńczowie, ul. Posadówki | 2008 | 200 000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet gminy | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowiecku, ul. Mickiewicza | 2008-2009 | 200 000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet gminy | 55 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Opatowie | 2008-2009 | 350 000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet gminy | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remont budynków oświatowych |
| 1. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złochowicach | 2008-2009 | 600 000 | WFOŚiGW, Budżet gminy | 220 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |