## Znak sprawy: uzp.271.4.2013

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

tel. 34 319 60 93, 34 319 60 24 fax 34 319 60 81

e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty ogólnobudowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz. 759 ze zmianami) na:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE W ZŁOCHOWICACH

Wspólny słownik zamówień CPV:

45.26.26.00-7 - różne specjalne roboty budowlane

39.15.00.00-8 - różne meble i wyposażenie

Zatwierdził, dnia: ……………………

..................................................................................

(kierownik jednostki)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 
odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Uczestnikami postępowania są osoby, które nabyły siwz u Zamawiającego. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca 
powinien zapoznać się z całością siwz, której integralną część stanowią załączniki.

# nazwa oraz adres zamawiającego

Wójt Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

tel. 34 319 60 93, 34 319 60 24 fax 34 319 60 81

e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl

# tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej według art. 11 ust. 8 Pzp.

2.	Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

3.	Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.),

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231),

3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 282, poz. 1650).

# opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# opis przedmiotu zamówienia

- Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.26.00-7, 39.15.00.00-8

- Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) polegające na adaptacji pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach. Zakres robót obejmuje:

  - wykonanie prac murarskich – zamurowanie otworów, budowę ścianek działowych,

  - wykonanie prac tynkarskich i okładzinowych ścian – malowanie farbami lateksowymi, licowanie ścian w łazienkach płytkami ceramicznymi,

  - wykonanie prac posadzkarskich – wykonanie podkładu podłogowego z zaprawy samopoziomującej, wykonanie pokryć podłogowych z płytek ceramicznych oraz wykładziny podłogowej,

  - montaż nowej stolarki drzwiowej,

  - montaż wyposażenia łazienki, szatni i kuchni oraz pokoju nauczycielskiego,

  - wykonanie innych prac wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi część III niniejszej SIWZ. Załączony przedmiar robót jest dołączony wyłącznie w celach orientacyjnych, natomiast nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego.

    - Ilekroć w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe 
(marki), patenty lub pochodzenie (producent) urządzeń (materiałów), 
zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie w takim samym zakresie i w taki sposób, które:

- gwarantują wykonanie robót w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

- posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i aprobaty,

- zapewniają zamontowanie urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych od zaprojektowanych pierwotnie,

5.  Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące.

Zamówienie publiczne objęte jest współfinansowaniem w ramach PRIORYTETU 9: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

# informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2013.

# warunkI udziału w postępowaniu ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy – Prawo zamówień publicznych:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn.:

- Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć remont budynku, którego wartość wynosiła co najmniej 50.000 PLN bez VAT;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-	Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi; - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia oraz nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- W przypadku wystąpienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy.

# informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają       dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia    warunków udziału w postępowaniu ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

  - Formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

  - Zaakceptowany wzór umowy

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania ofert przez podmioty 
występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączonymi dokumentami (referencjami) potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

  - Złożyć opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej.

Dokumenty i oświadczenia  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

  - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 06.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.)lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp wystawiony nie wcześniej, 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

  - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11,12,13, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

# OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie dokumenty o których mowa w pkt VIII SIWZ, przy czym każdy z wykonawców musi, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania załączyć dokumenty, o których mowa w pkt IX. ppkt. 11, 12, 13, SIWZ.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

# osObY uprawnionione do porozumiewania się z wykonawcami

- w sprawach proceduralnych – Inspektor ds. zamówień publicznych                  
Pani Edyta Żerdzińska  – tel. 34 319 60 24,

- w sprawach merytorycznych – Dyrektor GZO  
Pani Dorota Grzelińska – tel. 34 319 60 24,

w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

# wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# opis sposobu przygotowywania ofert

- Ofertę należy zamknąć w nieprzeźroczystej kopercie (paczce) w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków oraz zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy/wykonawców oraz opis wg wzoru:

Wójt Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

PRZETARG – Adaptacja pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.08.2013 GODZ. 11:15

- Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu IX SIWZ.

- Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, 
w jednym egzemplarzu, w języku polskim, w trwałym druku lub piśmie 
odręcznym. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje wykluczenie tego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia: dotyczy to również sytuacji złożenia niezależnej oferty przez wykonawcę występującego w innej dokumentacji ofertowej, jako wykonawca wchodzący w skład wykonawców składającej ofertę wspólnie.

- Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Podpis musi 
zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kserokopię jakiegoś dokumentu, kserokopia każdej strony tego dokumentu musi być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz jej  podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

- Jeżeli ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy, wymaga się od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą stosownego 
pełnomocnictwa.

- W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory 
załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

- Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

- Wszystkie strony/kartki oferty oraz pozostałe dokumenty mogą być ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy a także połączone w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację.

- Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu 11.9, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

# opis sposobu obliczania ceny

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane 
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty robot 
budowlanych ujętych w projekcie budowlanym. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.

- Przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca musi we własnym zakresie zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność 
wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarze robot oraz czy podane ilości są prawidłowe.

- Wydruków kosztorysu ofertowego wraz z wykazem zastosowanych stawek 
i narzutów nie należy załączać do oferty.

- Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo 
w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Do wartości robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem należy dodać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, i podatku akcyzowym.

- Zamawiający odrzuci ofertę, która zawiera takie omyłki pisarskie i rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, lub zawiera błędy w obliczeniu ceny.

# informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN.

# miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę  należy złożyć w sekretariacie (I piętro) Urzędu Gminy Opatów, ul.            T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów w terminie do dnia 29 sierpnia 2013 do godziny 11:00.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 sierpnia 2013 o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów – pokój nr 11.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny.

- Powyższe informacje, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych         kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami 
i ich wagami:

- cena (koszt) – sposób oceny: minimalizacja, waga: 100%,

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania i których oferty nie zostaną odrzucone.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał nastepującym wzorem:

oferta z najniższą ceną

ilość punktów oferty badanej = -------------------------------   x 100

cena oferty rozpatrywanej

    - Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

    - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# informacjE o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego

- Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowę zawiera się na czas oznaczony.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli:

- zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji 
administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym orzeczeniem w sprawie odwołania;

- zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

# wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żądać będzie od wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Krzepice o/Opatów  50 8250 1013 2001 0100  0013 0103) lub w kasie Urzędu Gminy Opatów, z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Adaptacja pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach” najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Część zabezpieczenia - 70 % – zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, natomiast część zabezpieczenia – 30 % – służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu gwarancji, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. WZÓR UMOWY.

  - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net w miejscu, na którym jest udostępniona SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając między innymi: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i łączną punktację.

  - Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy zawiadomienie 
o wyborze jego oferty. W powiadomieniu zostanie określone miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki powodujące unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym część II  SIWZ.

- OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 7 dni przed terminem otwarcia ofert.

  - Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na własnej stronie internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także umieszcza ją na stronie internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net.

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian. 
O przedłużeniu terminu składania ofert niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na swojej stronie internetowej www.bip.opatow.akcessnet.net.

  - Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONACAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie na żądanie strony.

  - Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy w Opatowie, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów - stanowisko ds. zamówień publicznych.

  - Korespondencję w formie faksowej należy kierować pod numer faksu: 34 319 60 81.

# pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

# wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – odwołanie oraz skarga do sądu.

Przygotował:														Zatwierdził:

Robert Puchała													Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów

ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ OfertY

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Adaptację pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”

cena netto..........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto....................................................................................................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 31 października 2013 r.

- Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres 24 miesiące.

- Akceptuje warunki określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Oświadczam, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny (kwota brutto) tj……………………….............................................zł słownie:......................................................................................................................................................w formie .........................................................................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko i imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważamy się za związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja na temat części zamówienia, której wykonanie oferent powierzy podwykonawcom.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

ZAŁĄCZNIK Nr 2

### Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na

„Adaptację pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”

### Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/-y, że wykonawca którego reprezentuję/-my spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia

### 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

................................................, dn. ................

........................................................................

(podpisy osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej do

występowania w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania.

| Lp. | Przedmiot umowy (nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja inwestycji) | Data wykonania (miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia) | Wartość umowy ogółem (w zł brutto) | Nazwy i adres Inwestora (nazwa, adres, nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:  Należy załączyć dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

................................................, dn. ................

........................................................................

(podpisy osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej do

występowania w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Imię i nazwisko/ podstawa do dysponowania (np. pracownik) | Specjalność uprawnień/ zakres wykonywanych czynności | Rodzaj uprawnień budowlanych, numer, numer członkowski OIIB, doświadczenie zawodowe |
| --- | --- | --- |

................................................, dn. ................

........................................................................

(podpisy osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej do

występowania w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

### Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

### z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Adaptację pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”

### Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/-y, 
że wykonawca którego reprezentuję/-my nie podlega wykluczeniu z wyżej wskazanego postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia 
z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

................................................, dn. ................

........................................................................

(podpisy osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej do

występowania w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Adaptacja pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach” oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

........................................................................

(podpisy osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej do

występowania w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* - niepotrzebne skreślić.

WZÓR UMOWY

UMOWA nr ……………..

o wykonanie robót budowlanych

W dniu.................... w Opatowie pomiędzy:

Gminą Opatów w imieniu której występuje:

Wójt Gminy Opatów – Bogdan Sośniak

z siedzibą w przy ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zbigniewa Kowalika

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowane przez:

a ....................................................................................................................................

z siedzibą w .................................................................................................................

wpisaną/ym w dniu ........................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej

............................................................................................... pod nr ..........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną/ym przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP ............................................ Urząd Skarbowy ......................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na          podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz następstwem wyboru przez             Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym, znak sprawy: ZPU.271.4.2013.

§ 1

1.  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 poz. 243 poz. 1623 ze zm.) polegające na adaptacji pomieszczeń na Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie prac murarskich – zamurowanie otworów, budowę ścianek działowych,

- wykonanie prac tynkarskich i okładzinowych ścian – malowanie farbami lateksowymi, licowanie ścian w łazienkach płytkami ceramicznymi,

- wykonanie prac posadzkarskich – wykonanie podkładu podłogowego z zaprawy samopoziomującej, wykonanie pokryć podłogowych z płytek ceramicznych oraz wykładziny podłogowej,

- montaż nowej stolarki drzwiowej,

- montaż wyposażenia łazienki, szatni i kuchni oraz pokoju nauczycielskiego,

- wykonanie innych prac wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.

3.  Ilekroć w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe 
(marki), patenty lub pochodzenie (producent) urządzeń (materiałów), 
zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie w takim samym zakresie i w taki sposób, które:

- gwarantują wykonanie robót w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

- posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i aprobaty,

- zapewniają zamontowanie urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych od zaprojektowanych pierwotnie,

4. Zamówienie publiczne objęte jest współfinansowaniem w ramach PRIORYTETU 9: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

§ 2.

- Strony ustalają termin realizacji robót do dnia 31 października 2013 r.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:

  - opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót,

  - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3.

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 09.09.2013 r.

§ 4.

  - Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w osobie ........................................ posiadającego uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

  - Zmiana osoby wskazanej § 4 pkt 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji osoby, która będzie podlegać zmianie.

  - Wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w § 4 pkt. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wyłącznie z winy wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie bez akceptacji zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazanej w pkt. 3 może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 
zamawiającego z winy wykonawcy.

§ 5.

- Wykonawca na własny koszt wykona roboty przygotowawcze placu budowy.

- Wykonawca może korzystać z mediów dostępnych w remontowanym budynku,  jednakże poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikające z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych do realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz nieczystości z terenu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. , poz. 21).

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przejmuje pełną odpowiedzialność za:

- przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego,

- pisemne informowanie zamawiającego o konieczności wykonania robót        dodatkowych w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem 
i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku 
z realizacją umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, których mogą doznać osoby trzecie, powstałe z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót, urządzeń oraz mienia 
ruchomego związanego bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu umowy-od wszelkich zniszczeń, szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi oraz             odpowiedzialności cywilnej, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

§ 7

- Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane                  i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom   jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa,        certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że        materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane siłami            własnymi.

§ 8

      - Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zamawiający  zapłaci wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynagrodzenie        ryczałtowe w wysokości ……………… zł netto, powiększone o ….% podatku VAT w kwocie ……………… zł, co stanowi kwotę ………………… zł brutto, słownie ……………………………….…………… złotych.

      - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

      - W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca            ponosi  koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy do         użytkowania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za        nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

- Roboty dodatkowe lub zamienne, których potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu 
umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ryczałtowej,           Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

§ 9

- Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie rozliczone na podstawie faktury VAT, wystawionej przez wykonawcę w oparciu        o zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru robót.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót, w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby          zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 10

Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich 
wystawienia, o których mowa w § 9 pkt. 1 i 2.

Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku ............................................................................................................................................................................................................................................................................. .

§ 11

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru pismem. Gotowość do odbioru zostanie potwierdzona przez zamawiającego.

- Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 1, wyznaczy termin odbioru, o czym poinformuje wykonawcę na piśmie. W czynnościach odbioru biorą udział przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy.

- Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od daty wpływu do siedziby         zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

§ 12

- Z czynności odbioru strony sporządzają protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający obniża odpowiednio wynagrodzenie ustalając jego wysokość,

  - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt wykonawcy oraz nalicza kary umowne, zgodnie z § 15 umowy,

    - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to zamawiający odmawia odbioru przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin ponownego przystąpienia przez zamawiającego do odbioru. Zamawiający naliczy kary umowne od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia przedmiotu umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, traktując ww. okres jako opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. „a” umowy.

- Odbiór ma na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,            harmonogramem rzeczowo-finansowym, warunkami technicznymi wykonania         i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w        zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną), wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji                 wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne, atesty oraz certyfikaty materiałów i urządzeń, potwierdzenie zarządcy dróg o prawidłowej naprawie zajętego pasa drogowego, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i instalacji.

§ 13

- Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający tylko jeden raz wezwie wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidłowo, zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt wykonawcy.

- Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu 
gwarancji oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, w formie …………….........………………, co stanowi równowartość kwoty ………………………..…. PLN, słownie ………………………………………………… złotych. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń zamawiającego, w ramach rękojmi za wady, z tytułu                      niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń       zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w następujących wysokościach i terminach:

- 70 % zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (dokonania odbioru końcowego),

- 30 % zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

§ 15

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 
§ 8 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność  wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy, w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający ( z zastrzeżeniem § 16 pkt 1 niniejszej umowy) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy

- Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z należności        wykonawcy.

- Odpowiedzialność stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 16

1.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany  do wskazania w ofercie tej części robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom

2.  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty, także te, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.  Wykonawca nie później niż 14 dni (czternaście dni) przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, a Zamawiający w terminie 14 dni (czternaście dni) podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

5. . Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z fakturą , pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

6. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

7.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 17

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1 zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy,

- wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości wykonawcy, o czym wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

- wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres strony umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, strony umowy przy udziale inspektora nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 18

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego 
postanowienia jest nieważna.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 19

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy i wchodzi ona w życie z dniem jej 
podpisania.

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)