ZPU 271.1.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe”

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Opatów

Opatów, STYCZEŃ 2014 r.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Opatów,

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów,

pow. kłobucki, woj. śląskie,

tel. / faks (034) 319 60 93, (034) 319 60 81.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe”.

- Zakres rzeczowy budowy obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- kanał grawitacyjny PCV Ø 200 - 2 678m;

- kanał grawitacyjny PCV Ø160 - 878m;

- przyłącza do studni z rur PCV typu Ø 160mm - 82 szt.

- obsługę geodezyjną,

- przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- Dokumentacja techniczna,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w:

- Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 oraz projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych.

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez

zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia, na etapie składania oferty przetargowej, stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego.

Materiały te będą pod stawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV 45111200-0 – roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty

ziemne

Kod CPV 45232440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Kod CPV 45232400-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31-08-2014 r.

2. Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wielkością robót stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie kanalizacji sanitarnej o długości min. 3 km wraz z przyłączami  – z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (minimum po jednej osobie w każdej specjalności)- załącznik nr 6,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w tym:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę do wysokości wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy zł).

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena, czy wykonawca spełnia ww. warunki zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VI niniejszej specyfikacji.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. ponadto powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełnienia niezbędnych przez Wykonawcę warunków, oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,

2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (minimum 1 roboty) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ,

3) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ,

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000,00 zł (aktualne na dzień składania ofert; przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia polisy obejmującej czasokres realizacji i wartość przedmiotu zamówienia),

7) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,

8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty, o których mowa w pkt 1. ppkt 1), 6), 7), 8), 9) 10), 11).

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt. 1 ppkt 8) – 9) i ppkt 11) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) w pkt 1 ppkt 10 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. W przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, każdy z podmiotów musi złożyć co najmniej dokumenty określone w pkt 1 ppkt 6) - 11). Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie dla wszystkich podmiotów. Ponadto winni złożyć:

1) oświadczenie woli wszystkich stron (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców) do wspólnego ubiegania się o zamówienie lub umowę konsorcjum – projekt; w przypadku wygrania postępowania przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, - określenie zakresu działania oraz odpowiedzialności poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia,

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (treść pełnomocnictwa winna określać zakres umocowania)

Uwaga: 1. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 2. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

6. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty:

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym; Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę

lub pełnomocnika.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą

one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na żądanie zainteresowanej osoby.

10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Gmina Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem. Nr faksu: (34) 319 60 81.

2. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Krystyna Jędrycha – inspektor, Robert Puchała – inspektor, tel. (34) 319 60 93, faks – jw. w terminach poniedziałek - piątek., w godz. 8.00 - 15.00.

3. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest: jak w pkt. 2.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem art. 38 Ustawy.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O modyfikacjach SIWZ oraz przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający powiadomi Wykonawców zgodnie z art. 38 Ustawy.

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących form:

1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział Opatów 50 8250 1013 2001 0100  0013 0103) lub w kasie Urzędu Gminy Opatów z dopiskiem: „Wadium na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe”.

4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:

1) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji,

2) musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji,

3) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),

4) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).

6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu winna być wpięta do oferty przetargowej.

7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

8. Unormowania dotyczące zwrotu i zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone są w art. 46 ustawy.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej alternatywne propozycje cenowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty oraz wypełnione załączniki wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.

5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z przedmiarem robót (załącznik nr 8) i projektem budowlanym oraz musi być sporządzony według następujących zasad:

1) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową,

2) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. Podane ceny jednostkowe nie mogą ulec podwyższeniu w czasie realizacji zamówienia,

3) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości wszystkich pozycji,

4) wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty powinny być liczone do dwóch miejsc po przecinku,

5) Wykonawca w kosztorysie ofertowym winien oddzielnie wycenić każdą pozycję wskazaną przez Zamawiającego w przedmiarze robót, przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości

w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych.

7. Ostateczną cenę brutto oferty stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego brutto. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, które po zastosowaniu

upustu nie mogą być niższe niż koszty wytworzenia lub koszty własne.

8. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. Kosztorys ofertowy nie będzie jednak podlegał ocenie na etapie oceny ofert.

9. Kosztorysy ofertowe stanowią integralną część oferty Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z podaniem daty stwierdzenia za zgodność).

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. Powinna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze albo inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

13. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

14. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być trwale spięte.

15. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiający przypomina, że Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa informacji jawnych z mocy prawa.

16. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów,

i zaopatrzone napisem: Oferta na zamówienie publiczne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe” - nie otwierać do dnia 23-01-2014 r. do godz.10.20”.

17.Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 13 - 16 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

18. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

20. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „wycofanie” lub „zmiana”.

21. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

powierzy podwykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów - Sekretariat do dnia           23-01-2014 r.

do godz. 10.00.

2. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej dnia

23-01-2014 r. o godz. 10.20.

3. Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy i/lub ich uprawnieni przedstawiciele.

4. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, warunki płatności oraz okres gwarancji.

5. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztowa lub kurierską.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi obejmować wszelkie koszty robót budowlanych i usług niezbędnych do wykonania i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i jej załącznikach, dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót.

2. W formularzu ofertowym należy podać (cyfrowo i słownie) cenę netto, brutto oferty oraz należny podatek VAT.

3. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu zamówienia.

4. Ceny podane w formularzu ofertowym są cenami stałymi i nie będą ulegać zmianie w czasie realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Nie dopuszcza się wariantowości

cen,

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

7. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawi omyłki w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny oferty dokona Komisja przetargowa. Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:

CENA - o wadze 100% liczona wg poniższego wzoru:

najniższa cena

liczba punktów = ________________    x 100 pkt

cena oferty ocenianej

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

4. Liczba punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wówczas zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, również na stronie internetowej: www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy

zobowiązany jest do:

1) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy)

2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

3) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa            w pkt 1.

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 10 % oferowanej ceny całkowitej brutto

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział Opatów 50 8250 1013 2001 0100  0013 0103 lub w kasie Urzędu Gminy Opatów,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy termin obowiązywania zabezpieczenia zostanie odpowiednio przedłużony lub wniesione nowe zabezpieczenie.

4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera art. 151 ustawy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) jeżeli, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,

2) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia (np. - zawieszenie robót przez Zamawiającego, - zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy),

3) w przypadku konieczności zmiany osób pełniących funkcje na budowie w następujących okolicznościach:

a) śmierć, choroba lub inne zdarzenia losowe,

b) niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub z umowy,

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron,

4) zmiany podwykonawców na wniosek Wykonawcy.

3. Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy.

XVIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

XX. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy.

Załączniki

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3.

4. Wzór umowy - Załącznik nr 4.

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 5.

6. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 6.

7. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 7

8. Przedmiary robót - załącznik nr 8

9. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9.

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Sośniak

Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZPU 271.1.2014 						Data  .............................................

# FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa............................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks.............................................................................................................................

nr NIP............................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego :

GMINA OPATÓW

z siedzibą w Opatowie ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe

1.Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę ryczałtową.

| Cena ofertowa wynosi (element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert): |
| --- |
| Wartość netto Słownie | zł |
|  | zł .…/100 |
| VAT Słownie | zł |
|  | zł …/100 |
| Wartość brutto Słownie | zł |
|  | zł…./100 |

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

3. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| L.p. | Elementy które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin realizacji zamówienia |  |
| 2. | długość okresu gwarancji |  |
| 3. | warunki płatności |  |

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń .

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót wymienionych w punkcie 6.1.

6.1. Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w ciągu ........... dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

8. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyszczególnione w pismach…...........................................................................  (podać daty i sygnaturę).

9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.

10.    Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

11.Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: ……………………………. Tel/fax. …………………………….

12. Załącznikami  do niniejszej oferty są: (wg wymagań określonych w SIWZ):

1/......................................................................................

2/....................................................................................

3/......................................................................................   4/...................................................................................

5/......................................................................................   6/...................................................................................

7/......................................................................................   8/...................................................................................

9/....................................................................................... 10/...................................................................................

...................................... dnia ..........................................

Podpisano : ..........................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania   oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy)

- ZPU 271.1.2014

#### Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 UST. 1 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe” – ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., reprezentując firmę:

…………………………..…………………………………………………………………….

………………………………....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

- ZPU 271.1.2014

#### Załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe” oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik  nr 4  do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w Opatowie w dniu …………... pomiędzy Gminą Opatów z siedzibą w Opatowie, 
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów

zwaną w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy – 	Bogdana  SOŚNIAKA

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowa niniejsza jest następstwem zamówienia publicznego realizowanego, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ………………………………………….

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe.

- Zakres przedmiotu umowy został określony przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, 
tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.

Terminy realizacji

- Przekazanie terenu budowy: ……………………… .

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie: 31 .08. 2014r.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z zapisami §14 ust. 3 umowy, jeżeli termin ten będzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

Harmonogram realizacji

- Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, wynikać będą z zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

- Projekt Harmonogramu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 14 dni po zawarciu umowy.

- W przypadku jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminach zgodnych z harmonogramem, Zamawiający może zastosować kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji poszczególnych etapów robót.

§ 2

Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności nw. dokumentów:

- Umowa.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Oferta Wykonawcy.

§ 3

Koordynacja

- Zamawiający powołał  inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy.

- Ustanowiony zgodnie z ust. 1 inspektor nadzoru działać będzie w ramach obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:  Krystyna Jędrycha

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego od godz. 8 oo do godz. 15 oo, tel. nr 34 319 60 93 wew.40, kom.795 123 952, e-mail : sekretariat @opatow.gmina.pl

- Przedstawicielem Inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego

- Przedstawicielem Wykonawcy ws. realizacji przedmiotu umowy będzie …………………………………..

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  
tel.: …………………………., fax.: ………………………, kom.: …………….., e-mail……………………………………

- Kierownikiem Budowy będzie:  ………………………………………………………………..

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  
tel.: ………………………, fax.: ……………………, kom.: ………………………, e-mail: ……………………………………….

§ 4

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót:

- wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne,

- zmienić określoną w dokumentacji projektowej kolejność robót,

- przerwać realizację robót na czas określony,

- podjąć rokowania z Wykonawcą w celu ewentualnej zmiany cyklu realizacji przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.

- Zgłoszenie rozpoczęcia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

- Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu umowy.

- Udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskania zezwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych.

- Dokonanie odbioru końcowego robót.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

- Powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresów gwarancji jakości i rękojmi.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia podpisania umowy, oświadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 3 ust. 6, stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika budowy, a także kserokopie (potwierdzone za zgodność 
z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Przejąć teren budowy, w tym:

- wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy , które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych

- urządzić i wyposażyć zaplecze budowy oraz poinformować Zamawiającego o lokalizacji zaplecza budowy,

- doprowadzić na teren budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania robót,

- dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., w tym celu 	wystąpić i uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego,

- w przypadku dróg publicznych wnieść opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 
i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty 	związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji  ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego,

- oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy,

- umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablicę informacyjną/ promującą spełniającą warunki promocji UE,

- zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 
a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- zapewnić nadzór archeologiczny na etapie wykonywania robót ziemnych,

- Zapewnić stały i wykwalifikowany personel, a w szczególności Kierownika Budowy 
i kierowników robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

- Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót 
w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

- Przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy: Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom jednostki nadrzędnej Zamawiającego, pracownikom organów państwowych celem dokonywania 	kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

- Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

- Jeżeli to będzie konieczne opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji terenu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

- Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 7 niniejszej umowy.

- Utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

- Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

- Udzielać Zamawiającemu informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

- Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

- Na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z umowy.

- Przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń i instalacji oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

- Usunąć niezwłocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

- Wykonać odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.).

- Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Zapewnić ogólny dozór terenu budowy.

- Zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

- Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji zasilania terenu budowy w energię elektryczną, ciepło i wodę.

- Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez Zamawiającego.

- Uczestniczyć w odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz przekazać obiekty Zamawiającemu.

§ 6

Wynagrodzenia

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty przetargowej wynosi:

„netto”  …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………..)

podatek VAT w wysokości:  	………………………………zł(słownie: ………………………………..........)

„brutto” …………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….)

- Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: organizacji terenu budowy, rozbiórek, materiałów, transportu, zajęcia pasa drogowego,  dokumentacji odbiorowej,  itp.).

§ 7

Ubezpieczenia

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w okresie od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

- Ubezpieczeniu podlegać będą:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia, materiały, sprzęt, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót - od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczególności od kradzieży, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i innych zdarzeń losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w związku z w/w zdarzeniami.

- odpowiedzialność cywilna za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu nie ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt. 1 oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 8

Materiały

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać wymogom ustawy Prawo, ustawy o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest okazać Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu budowlanego z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości i przydatności do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu budowlanego z terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane umową - Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić na swój koszt.

- Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

Podzlecanie Robót

            - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek robót będących przedmiotem zamówienia podwykonawcom do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- Umowy z podwykonawcami powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Zamawiający wymaga, przedłożenia przez podwykonawcę, jako załączników do umowy, stosownych dokumentów występowania podwykonawcy w obrocie prawnym oraz polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- W przypadku powierzenia robót podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie:

1) możliwość uczestniczenia w odbiorze robót,

2) kontrolę terminowości regulacji przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawcy,

3) wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu przełożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu jego zobowiązań przez Wykonawcę.

- Podwykonawca będzie użytkował plac budowy z Wykonawcą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym przedmiotu zamówienia.

§ 10

Opóźnienie Robót

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie robót najpóźniej w ciągu 3-ech dni od wystąpienia okoliczności.

- Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do terminów Harmonogramu lub przyjętego w umowie terminu realizacji, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu robót w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym w umowie.

- Jeżeli, w stosunku do terminów umownych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 15 dni w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej powyżej, dokonuje on odbioru wykonanych robót na podstawie §13, § 14 , § 15 i § 16. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 11

Roboty dodatkowe

- Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych będzie podstawą do zawarcia dodatkowej umowy pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów w Prawie zamówień publicznych.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych winna być odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem nadzoru odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania ww. robót.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku podstawowych robót.

- Łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć wartości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12

Roboty zanikające

- Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

- Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty, dla których specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 13

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegający na ocenie jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy - odbiera Inspektor nadzoru,

- techniczny elementów robót wyszczególnionych w Harmonogramie – odbiera Inspektor nadzoru ,potwierdza Zamawiający,

- końcowy przedmiotu umowy - polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy,

- gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji jakości.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu zgodnie 
z zapisami protokołu odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat końcowy obejmujący:

- zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy,

- wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, pomiarów geodezyjnych powykonawczych (jeżeli są wymagane zgodnie z przepisami prawa),

- zestawienia rodzaju wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń.

§ 14

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy

      - Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia  przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

      - Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie przekazuje Zamawiającemu operat, o którym mowa w § 13 ust. 3 oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

      - W ciągu 5 dni roboczych Zamawiający dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

- potwierdza zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz ofertą Wykonawcy,

- potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,

- potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz dokumentacją techniczną,

- sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu końcowego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego,

- sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Zamawiający lub inspektor nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

      - Zamawiający lub inspektor nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego lub inspektor nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru.

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w §15.

§ 15

Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy

      - Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 14 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

      - W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

- Przedstawiciele Zamawiającego,

- Inspektor nadzoru,

- Wykonawca,

- Kierownik Budowy,

- Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

      - Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru. Przekazania Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy dokonuje umocowany prawnie Przedstawiciel Wykonawcy.

      - Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie spisany Protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru.

Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.

      - Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru, w trybie opisanym w §14 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 14.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać dzieło i zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §20 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

§ 16

Dodatkowe dokumenty odbioru oraz instrukcje użytkowania

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem §13 ust. 3 i §14 ust. 2 umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie protokoły potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji.

§ 17

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela  gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji jakości oraz rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

- Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej przedłożonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości oraz rękojmi.

- O zauważonych wadach w przedmiocie umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

- Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie opisanym w § 15 ust. 7.

- Termin gwarancji jakości i rękojmi elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za należycie wykonany.

- Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

- Protokół odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zgodnie z przepisem art. 147 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca    zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6, co stanowi kwotę: …………….zł (słownie:………………………………………………………………………………).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

- 100% zabezpieczenia tj.: ...................zł (słownie: ..............................................) w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy, lub:

- w innej bezwarunkowej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych – ……………………………………………….., nie później niż w dniu zawarcia umowy, z podziałem na:

  - 100% zabezpieczenia tj.:  ……………………………. zł (słownie: …………………………………………jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  okresem ważności od daty zawarcia umowy do ……………………………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

  - 30% zabezpieczenia tj.: ……………………… (słownie: ……………………………….) jako zabezpieczenie okresu rękojmi, z okresem ważności od …………………. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 30 dni) do …………………………………………………………………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 30 dni plus 36 miesięcy 
i uznania go za należycie wykonany).

- W terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia należytego wykonania   umowy, 
a pozostała część, tj.: 30%, po upływie okresu rękojmi. Zwolnienie    zabezpieczenia okresu rękojmi jw. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie   okresu rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

- jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70% zabezpieczenia za należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego przedmiotu umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi, tj. pozostałej części 30% zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi ostatniego elementu.

- jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi (terminy, zakres).

- W przypadku, gdy termin rękojmi elementu przedmiotu umowy, na którym były usunięte wady, rozpoczął swój bieg na nowo, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić odpowiednio zabezpieczenie okresu rękojmi (terminy, zakres).

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

§ 19

Faktury i rozliczenia

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie faktury częściowej oraz faktury końcowej:

- Faktura częściowa będzie wystawiona po wykonaniu 60% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

- faktura końcowa – po zakończeniu całości robót, wystawiona będzie w oparciu o protokół  odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru technicznego wykonanych elementów robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewami na rachunek Wykonawcy nr:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby  Zamawiającego faktury VAT wraz z dokumentami odbiorowymi protokołem odbioru technicznego   elementu robót podpisanym przez Inspektora nadzoru lub protokołem odbioru końcowego   podpisanym przez Komisję odbiorową.

- Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego, NIP:  574 20 55 341

§ 20

Kary umowne i odszkodowania

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w §6.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w §6 za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w §1 ust. 2 pkt. 2.

- Za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w §6 za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w §6.

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w artykule 145 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej.

§ 21

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich i ich majątku, jak też spowodowane działaniami lub zaniedbaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

- za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy,

- za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,

- za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektorów nadzoru,

- za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

- za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

- za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą, instalacji i urządzeń.

- W przypadku wniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub organy wymienione 
w art. 56 ustawy Prawo budowlane, albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą, których wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 22

Odstąpienie od umowy

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w umowie i określonych w przepisach prawa.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.

- nie więcej niż 1 - miesięcznego opóźnienia się przez Wykonawcę z realizacją robót, które powodują niemożność ukończenia robót w terminach określonych w Harmonogramie lub niewykorzystania środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację. Koszty odstąpienia od umowy poniesie Wykonawca.

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem warunków niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy, określone w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu której odstąpiono od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie zapisy umowy jak dla odbioru końcowego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 23

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) jeżeli, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,

2) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia (np. - zawieszenie robót przez Zamawiającego, - zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy),

3) w przypadku konieczności zmiany osób pełniących funkcje na budowie w następujących okolicznościach:

a) śmierć, choroba lub inne zdarzenia losowe,

b) niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub z umowy,

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron,

4) zmiany podwykonawców na wniosek Wykonawcy.

- Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

Postanowienia różne

- Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1:	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załącznik nr 2:	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Załącznik nr 3:	Dokumentacja projektowa.

- Załącznik nr 4:	Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 5:	Harmonogram realizacji.

……………………………………..		……………………………………….

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA

- ZPU 271.1.2014

#### Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe

przedstawiam:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie

| Lp. | Odbiorca * | Wartość | Przedmiot wykon. roboty | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

________________________________		_________________________________

Data                                                   	Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

ZPU 271.1.2014

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU

ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe” oraz spełniając warunki określone w SIWZ oświadczam(y), że dysponujemy następującymi osobami do wykonania zamówienia:

| Pełniona funkcja | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną funkcję | Numer uprawnień, specjalność uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |

(podstawa dysponowania: np. DYSPONUJĘ-umowa o pracę itp.)

Uwaga: w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 26 ust. 2b Pzp. należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów zgodnie z wymogiem tego postanowienia ustawy oraz postanowienia SIWZ)

________________________________		_________________________________

Data                                                   	Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

- ZPU 271.14.2013

#### Załącznik nr 7 do SIWZ

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe”

W imieniu:….................................................................................................................................

…………….............................…..................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego posiadają wymagane uprawnienia., posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i są członkami właściwych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

- ZPU 271.14.2013

#### Załącznik nr 8 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

- ZPU 271.14.2013

#### Załącznik nr 9 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA